Bitácora-Avance de proyecto
Titulo de proyecto:Pagina web de mediateca.
Jefes de proyecto:

-Sandra Diego Ortiz
-Luis
-
-
Integrantes:
-Sergio Katagiri Takao
-Isac Valencia Medina

PRIMERA SESIÓN	Fecha:12/06/2017

Actividades:
-En esta primera sesion hubo una reunion en la que se trato el objetivo del proyecto, este objetivo es el rediseño de la pagina web de la mediateca, que sea intuitiva y amigable con el usuario y que se adapte a las tendencias de hoy en dia, tambien se dijo que la parte del sistema que administra la pagina debe cambiarse para un mejor funcionamiento y que al termino del rediseño de la pagina este sera la segunda fase del proyecto.

-Conociendo ya los requerimientos del proyecto

%Completado:100

Recursos:
-Equipo de computo con conexión a internet.
-Software de desarrollo:HTML5, Materialize. notepad ++, sublime text
-Github
-imágenes

QUINTA SESIÓN	Fecha:19/06/2017

Actividades:
-Diseño inicial de la base de datos, edición de recursos multimedia, diseño inicial de sistema de formularios.

%completado:100%

Recursos:
-Equipo de computo con conexión a internet.
-Software de desarrollo:HTML5, Materialize. notepad ++, sublime text
-Github
-imágenes
-Audacity
-Movie maker